## Slide 1: 소녀와 우산
2020년도
졸업작품 중간발표
2015180017 박찬준
2015180028 이기성
2015182039 조희석
Professor 송인희

## Slide 2: 목차
게임 개요
기술적요소 및 중점 연구 분야
구성원 역할 분담
개발 내용
게임 조작
문제점 및 보완책
향후 개발 일정
깃허브 로그

## Slide 3: 1. 게임 개요
보스
이벤트
전투
이벤트
퍼즐
이벤트
주인공이 신비한 힘을 가진 우산과 함께 미지의 세계를 모험하는 게임
싱글 플레이
3인칭 시점
선형적인 게임 진행

## Slide 4: 2. 기술적 요소 및 중점 연구 분야
애니메이션 블렌딩
애니메이션 블렌딩을 하여 애니메이션 사이를 부드럽게 연결
최적화
일괄 처리를 하여 불필요한 연산 최소화
물 표현
물에 반사되는 조명 처리와 더불어 물의 정점
을 움직여 사실적인 물의 움직임을 구현
조명 효과
흐르는 물에 반사되는 조명 효과, Light Shaft 조명 효과를 구현
후처리
Depth of Field 효과 구현
그림자
달빛의 영향으로 생긴 그림자 효과 구현
Notes: 애니메이션 블렌딩으로 부드러운 움직임을 처리한다.
Light Shaft와 같은 고급 조명 효과를구현한다.
흐르는 물과 수면에 반사되는 조명을 처리한다.
다양한 오브젝트를 batch 처리하는 렌더링 파이프라인 구조를 구현한다.

## Slide 5: 3. 역할분담 및 일정(수정 후 일정)
 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 
리소스 수집 및 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
애니메이션 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프레임워크 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
게임 개발 툴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
게임 로직 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
조명 처리 및 그림자 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
물 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
물리 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
후처리 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
게임UI 및 이펙트 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이기성 | 
박찬준 | 
조희석 | 
모두 | 

## Slide 6: 3. 역할분담 및 일정(역할 분담)
리소스
일반 몬스터 모델링
일반 몬스터 애니메이션
구현
게임 로직 구현
조명 처리
충돌처리
후처리
리소스
플레이어, 보스 모델링
플레이어, 보스 애니메이션
구현
게임 프레임워크
게임 개발 툴
물
이펙트
리소스
자연물 모델링
텍스처, 사운드 수집
구현
SDK 익스포터
낙하운동, 탄도
게임 UI
파티클 시스템
조희석
이기성
박찬준

## Slide 7: 4. 개발 내용
모델링, 애니메이션

## Slide 8: 4. 개발 내용
모델링, 애니메이션

## Slide 9: 4. 개발 내용
게임 개발 툴
<Hierarchy>
Scene을 구성하는 오브젝트들의 정보
<Inspector>
오브젝트를 구성하는 Component들의 정보
<Resource>
Prefab, Texture, Model,
Material, Script 등 게임을 만들기 위해 필요한 리소스

## Slide 10: 5. 게임소개 및 방법 - 조작법
W / A / S / D : 이동
Shift : 달리기
Spacebar : 점프, 우산을 이용하여 하강
좌클릭 : 근접공격
우클릭 : 마법공격
휠 : 시야 확대/축소

## Slide 11: 6. 문제점 및 보완책
모델링, 애니메이션의 느린 진행상황
새롭게 추가된 ‘게임 개발 툴’ 작업으로 인해서 몇 개의 작업들이 예상보다 당겨지거나 뒤로 밀려나게 됨
모델링, 애니메이션 작업은 6월까지 진행될 것이라 예상

## Slide 12: 7. 향후 개발 일정
모델링, 애니메이션 추가
적/보스 모델링 애니메이션 추가
게임 컨텐츠 추가
퍼즐/전투 이벤트 추가
적 AI 구현
사운드, UI 추가
효과/배경 사운드 추가
로비/메뉴 UI 구현

## Slide 13: 8. 깃허브 로그
Project : Girl with umbrella
Project : Dev-note