Zombie slaughter (좀비 학살자)

2주차 (1/3 ~ 1/9)

작성자: 홍순조

월별 목표

1월

모델 띄우기 (맵, 캐릭터)

주별 목표

클라이언트: 유니티로 게임에서 사용될 맵 제작하기

서버: 간단한 다이렉트 모델에 서버를 추가하여 클라이언트 모델사이에 통신을 구현하기 위한 더미 클라이언트 구현

주간 회의 내용

하루에 다이렉트 책 50쪽식 공부

이번주 개인 목표 설정

일별 한 일

야준서

1/4 유니티 에디터를 이용한 맵 제작 구매한 모델을 활용해서 맵 제작 중입니다 울타리를 이용해서 맵 크기인 100유닛(100미터) 거리를 표시했습니다. 실제 이동할 수 있는 거리는 100 유닛이지만 카메라는 그 범위를 벗어날 수 있으므로 100유닛 이상의 맵 크기를 구현했습니다. 좀비가 스폰 되는 해골 건물 모델을 배치해 좀비가 스폰 되는 위치를 알 수 있게끔 했습니다. 1/5 맵 fbx 파일로 추출 유니티 fbx exporter 설치 후 맵을 fbx 파일로 추출 시도했습니다 추출은 됐지만 문제가 생겼습니다 유니티에 맵 fbx 파일을 로드 했을 때 위 사진처럼 바닥 텍스처가 제대로 추출이 되지 않으며 모델 일부분이 제대로 추출되지 않는 문제가 생겼습니다. 맵을 다이렉트에서 띄워본 적이 없어서 다이렉트에서 띄울 시 어떤 문제가 생길지는 모르겠지만 이번 주는 이 파일을 이용해서 맵 로드를 시도해 보겠습니다. 1/6 모델 fbx 파일로 추출 맵과 같은 방법으로 캐릭터 모델 fbx 파일 추출 시도 하나의 모델만 추출하고 임포트 했는데 다른 모델들까지 겹쳐서 추출되는 문제가 발생했습니다. 유니티에서 제공하는 fbx exporter 이 막혀서 다른 추출기를 다운로드해서 사용해 생기는 문제인지 아니면 제가 미숙해서 생기는 문제인지는 모르겠지만 다른 방법을 찾아야 될 거 같습니다. 1/7 애니메이션 연구 다이렉트 방학 특강 수업과 책을 활용해 공부를 했습니다. 스키닝 기법을 사용하기 위한 각 정점의 변환 방법을 공부했습니다. 1/8 모델 bin, txt 파일로 추출 Fbx 파일 추출 시 문제가 생겨 유니티 스크립트를 이용해 모델 정보를 bin, txt 파일로 추출했습니다 아직 다이렉트를 통한 모델 로드는 시도하지 못했습니다.

홍순조

1/4 다이렉트 3D특강을 들었다. 모델 데이터를 유니티에서 뽑아오는 방법을 설명을 듣고 이를 무료 에셋에 적용하여 데이터를 뽑아 보았다. 주간회의를 하였다. 문제점: - 데이터를 잘 뽑았는데 그것을 다이렉트에 옮기기 위한 연구 필요 - 휴식상태, 걷기 상태 등 다양한 상태에 맞는 에니메이션을 객체 적용하기 위한 기법연구의 필요 1/5 다이렉트3D 벡터, 행렬 부분 연구 1/6 다이렉트 3D 행렬, 변환 부분 연구 1/7 휴식 1/8 더미 클라이언트 부분 제작 문제점: 더미 클라이언트를 제작하는데 키 입력 이벤트의 적용을 카메라에 적용하는 것과 주인공 모델에 적용하는 것과 결과가 다르다. 그래서 이 부분에 대해서 연구가 필요하다.

이번 주 잘한 점

야준서

맵을 다 만들었습니다. 생각한 컨셉에 맞게 나온 것 같아 만족합니다.

홍순조

졸업작품에 구체적용으로 가능한 연구(유니티에서 모델 데이터 뽑기, 더미클라이언트 제작)를 한 것

이번 주 못한 점

야준서

모델 추출에 실패했습니다. Fbx exporter 사용의 미숙함 또는 정식 재공 버전이 아닌 것을 사용해서 생기는 문제인 것 같습니다. (미숙함이 더 큰 것 같습니다)

이를 해결하기 위해 다이렉트 수업 때 사용했던 bin, txt 파일로 추출하는 방식을 사용해 졸업작품을 진행해야 될 것 같습니다.

모델 추출하는 데 시간을 낭비해 이번 달 목표인 다이렉트 연구 (애니메이션 기법)에 집중하지 못한 것 같습니다.

홍순조

다이렉트 연구를 집중적으로 하여 서버연구를 많이 못한 점. 앞으로 노는 시간을 줄여서 효율적인 시간분배가 필요하다.

다음주에 할 일

야준서

다이렉트 초기화 구현 (장치 생성, 기본 프레임 워크)

모델 기존 코드 활용해서 화면에 띄워 보기

애니메이션 기법 연구 (코드 분석, 책)

홍순조

다이렉트 더미 클라이언트 완성, 서버 제작하여 더미 클라이언트와 연결

게임 서버 연구